- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации сельского поселения «Слудка»

- _________________________________________________________

- Придаш сиктса овмодчоминса   администрациялöн

- шуöм

от 10 января 2024 года                                                                                                    №  1/ 4

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству территории  сельского  поселения «Слудка»

на 2024 год

В  соответствии с п.19 ч.1. ст.14 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.9 ст. 7 Устава сельского поселения «Слудка», в целях координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по благоустройству подведомственных территорий, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в  сельском поселении «Слудка», администрация сельского поселения «Слудка»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить  план мероприятий по благоустройству  территории сельского поселения «Слудка» на 2024 год согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций своевременно провести весеннюю уборку и благоустройство подведомственных территорий.

3. Настоящее постановление подлежит    обнародованию.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Слудка»                            Н.Ю.Косолапова

(приложение)

Утверждено:

постановлением администрации

от 10.01.2024 № 1/4

План мероприятий

по благоустройству территории СП  «Слудка» на 2024 год

| Название мероприятия | Срок | Ответственные | Объем финансиров. |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт мест под мусорные контейнерные площадки в с. Слудка | Июнь –июль 2024 | Администрация СП «Слудка» | Средства по полномочиям |
| Ремонт улично – дорожной сети в (п. Усть –Пожег, Позялэм, Б.Парма, с. Слудка) профилирование дорог, оканавливание | Июнь –август 2024 | Администрация СП «Слудка» | Средства дорожного фонда (по полномочиям) |
| Благоустройство территории кладбища с. Слудка (уборка и вывоз мусора, уход заброшенных могил) | Июнь –август 2024 | Администрация СП «Слудка» | Средства по полномочиям |
| Ремонт уличного освещения в населенных пунктах (замены вышедших из строя ламп) | Август –октябрь 2024 | Администрация СП «Слудка» | МБ, средства дорожного фонда (по полномочиям) |
| Благоустройство территории Мемориалов, обелисков в населенных пунктах (покраска ограждений, косьба травы, ремонт скамейки, посадка цветов | Июнь –август 2024 | Администрация СП «Слудка», члены ТОС | МБ, по программе «Занятость» |
| Благоустройство территории п. Усть – Пожег после паводка (очистка береговой зоны и территории поселка от мусора после весеннего паводка) | Июнь –август 2024 | Администрация СП «Слудка» | По программе «Занятость» |
| Выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком | Июнь –август 2024 | Администрация СП «Слудка» , собственники земельных участков | МБ, по программе «Занятость», средства граждан |
| Рубка ивняка на территории СП «Слудка» с. Слудка, Усть -Пожег | Июнь –август 2024 | Администрация СП «Слудка» | Средства дорожного фонда(по полномочиям) |
| Благоустройство территорий организаций и учреждений СП «Слудка» (уборка, посадка цветников, облагораживание зон отдыха), детских и спортивных площадок | Июнь –август 2024 | Руководители учреждений и организаций (по согласованию) | Собственные средства организаций |